平顶山学院艺术楼演播厅自动喷淋消防控制系统施工

招标文件

采购编号：PZC2015-5828Ag-52161

招   标   人：平顶山学院

招标代理机构：河南求实工程造价咨询有限公司

日        期：二零一五年九月

# 目   录

第一章 招标公告	1

1、招标条件	1

2、项目概况与招标范围	1

3、投标人资格要求	1

4、投标报名	2

5、招标文件的获取	2

6、投标文件的递交	2

7、发布公告的媒介	2

8、 联系方式	3

第二章 投标人须知	4

投标人须知前附表	4

1. 总则	14

1.1 项目概况	14

1.2 资金来源和落实情况	15

1.3 招标范围、计划工期、质量要求	15

1.4 投标人资格要求	15

1.5 费用承担	16

1.6 保密	16

1.7 语言文字	16

1.8 计量单位	16

1.9 踏勘现场	16

1.10 投标预备会	16

1.11 偏离	17

2. 招标文件	17

2.1 招标文件的组成	17

2.2 招标文件的澄清	17

2.3 招标文件的修改	18

3. 投标文件	18

3.1 投标文件的组成	18

3.2 投标报价	18

3.3 投标有效期	18

3.4 投标保证金	19

3.5 资格审查资料	19

3.6投标文件的编制	19

4. 投标	20

4.1 投标文件的密封和标记	20

4.2 投标文件的递交	20

4.3 投标文件的修改与撤回	20

5. 开标	21

5.1 开标时间和地点	21

5.2 开标程序	21

5.3 开标异议	21

6. 评标	22

6.1 评标委员会	22

6.2 评标原则	22

6.3 评标	22

7. 合同授予	22

7.1 定标方式	22

7.2 中标候选人公示	22

7.3 中标通知	23

7.4 履约担保	23

7.5 签订合同	23

8. 纪律和监督	23

8.1 对招标人的纪律要求	23

8.2 对投标人的纪律要求	23

8.3 对评标委员会成员的纪律要求	24

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求	24

8.5 投诉	24

9. 需要补充的其他内容	24

10．电子招标投标	24

第三章 评标办法（综合评估法）	25

评标办法前附表	25

1. 评标方法	30

2. 评审标准	30

2.1 初步评审标准	30

2.2 分值构成与评分标准	30

3. 评标程序	31

3.1 初步评审	31

3.2 详细评审	31

3.3 投标文件的澄清和补正	32

3.4 评标结果	32

第四章 合同条款及格式	33

第五章  工程量清单	34

第六章  图  纸	35

第七章  技术标准和要求	36

第八章  投标文件格式	37

一、投标函及投标函附录	39

（一）投标函	39

（二）投标函附录	40

二、法定代表人身份证明	41

二、授权委托书	46

三、投标保证金	47

四、已标价工程量清单	48

五、施工组织设计	49

六、项目管理机构	49

七、资格审查资料	51

# 第一章 招标公告

1、招标条件

本招标项目平顶山学院艺术楼演播厅自动喷淋消防控制系统施工项目已由相关部门批准建设，项目业主为平顶山学院，建设资金来自财政资金，项目出资比例为100% ，已落实。招标人为平顶山学院，招标代理机构为河南求实工程造价咨询有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目施工进行公开招标。

2、项目概况与招标范围

2.1 项目名称：平顶山学院艺术楼演播厅自动喷淋消防控制系统施工

2.2采购编号：PZC2015-5828Ag-52161

2.3项目概况：本项目建设地点为平顶山学院，主要为平顶山学院艺术楼演播厅自动喷淋消防控制系统施工。造价约80万元，建筑面积约2480 m2（演播厅建筑面积为1360平方米）工程造价含演播厅至美术馆室外工程。

2.4招标范围：招标文件、施工图及工程量清单范围内的全部内容。

2.5计划工期：30日历天。

2.6质量要求: 合格。

3、投标人资格要求

3.1 具有独立法人资格，持有有效的企业法人营业执照、税务登记证和组织机构代码证；

3.2 持有消防设施工程专业承包二级及以上资质证书；

3.3 持有有效的企业安全生产许可证；

3.4 项目经理须持有机电专业贰级及以上注册建造师证（含临时执业证）及有效的安全生产考核合格证；

3.5 项目技术负责人须持有相关专业中级及以上技术职称证；

3.6 外地企业须提供进平备案介绍信（符合平建【2011】137号）；

3.7 持有企业注册地县或市级检察院职务犯罪预防管理部门出具的无行贿犯罪记录查询证明（符合平预防办[2010]1号文件规定，开标时提供）；

3.8企业2012年1月1日（以合同签订时间为准）至今承担过的类似工程，合同金额在80万元及以上的有效业绩1份，（同时提供合同、中标通知书、网页版中标公示打印页，三者缺一不可，中标公示在网上可查询）

3.9本次招标不接受联合体投标；

3.10本项目采用资格后审。

注：招标代理机构对报名资料的审验并不作为投标单位资格条件的最终认定，投标单位应对资料的真实性、合规性负责；开标后，仍将由评标委员会对投标单位的资格证明材料进行资格审核，不符合项目资格条件的投标单位的投标将被拒绝。

4、投标报名

4.1凡有意参加投标者，请于 2015年9月 15日至 2015 年9月 21日（节假日除外），到平顶山市公共资源交易中心业务受理处（平顶山市新城区祥云路与湖光路交叉口路北）二楼报名。报名截止时间为2015年 9月 21日18:00。

4.2报名时需携带的资料：

法定代表人身份证或授权委托书及委托代理人身份证及“投标人资格要求”中的所有证件原件及加盖公章的复印件壹套。

5、招标文件的获取

5.1招标文件领取时间：同报名时间。

5.2招标文件每套售价500元，售后不退。（纸质版，不提供电子版）。

6、投标文件的递交

6.1投标文件递交的截止时间：2015年10月21日上午9:00整

6.2投标文件递交地点：平顶山市公共资源交易中心开标厅（平顶山市新城区祥云路与顺德路交叉口东南角行政综合办公楼七楼）。

7、发布公告的媒介

本次招标公告在《中国采购与招标网》、《河南招标采购综合网》、《河南省政府采购网》、《平顶山市政府采购网》、《平顶山建设信息网》、《平顶山市公共资源交易中心》同时发布。

8、 联系方式

招   标   人：平顶山学院

联   系   人： 王先生

电        话：0375-2657628

招标代理机构：河南求实工程造价咨询有限公司

联   系   人：张女士

电        话：15238266287    0375-2707773

2015年 9 月 14 日

# 第二章 投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 |  | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 |  | 名称：平顶山学院 地址：平顶山市新城区 联系人：王先生 电话：0375-2657628 电子邮件：gzc@pdsu.edu.cn |
| 1.1.3 | 招标代理机构 |  | 名称：河南求实工程造价咨询有限公司 地址：平顶山市湛河区南环路西段惠泽园小区2号楼中单元7楼西户 联系人：张女士 电话：0375-2707773 15238266287 邮箱：henanqiushipds@163.com |
| 1.1.4 | 项目名称 |  | 平顶山学院艺术楼演播厅自动喷淋消防控制系统施工 |
| 1.1.5 | 建设地点 |  | 平顶山学院 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 |  | 财政资金 100% |
| 1.2.2 | 资金落实情况 |  | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 |  | 招标文件、施工图及工程量清单范围内的全部内容 |
| 1.3.2 | 计划工期 |  | 计划工期： 30日历天 计划开工日期：/ 计划竣工日期：/ |
| 1.3.3 | 质量要求 |  | 合格 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力 |  | 资质条件：持有消防设施工程专业承包二级及以上资质证书； 财务要求：/ 业绩要求：企业2012年1月1日（以合同签订时间为准）至今承担过的类似工程，合同金额在80万元及以上的有效业绩1份，（同时提供合同、中标通知书、网页版中标公示打印页，三者缺一不可，中标公示在网上可查询）； 信誉要求：/ 项目经理资格：项目经理须持有机电专业贰级及以上注册建造师证（含临时执业证）及有效的安全生产考核合格证； 其他要求： 1、具有独立法人资格，持有有效的企业法人营业执照、税务登记证和组织机构代码证； 2、持有有效的企业安全生产许可证； 3、 项目技术负责人须持有相关专业中级及以上技术职称证； 4、外地企业须提供进平备案介绍信（符合平建【2011】137号）； 5、持有企业注册地县或市级检察院职务犯罪预防管理部门出具的无行贿犯罪记录查询证明（符合平预防办[2010]1号文件规定，开标时提供）； 6、本次招标不接受联合体投标； 7、本项目采用资格后审。 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 |  | ■不组织 □组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 1.10.1 | 投标预备会 |  | ■不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 |  | 在投标截止时间十七日前对图纸、招标文件、清单等内容中的问题书面向招标人和代理机构提出。 |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清的时间 |  | 在投标截止时间十五日前，招标人将对投标人提出的实质性问题给予书面答复（如有）。 |
| 1.11 | 偏离 |  | ■不允许 □允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 |  | 招标澄清、答疑、补遗书、补充通知等。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 |  | 在投标截止时间十七日前对图纸、招标文件、清单等内容中的问题书面向招标人和代理机构提出。 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 |  | 2015年 10 月 21 日 9 时 00 分 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 |  | 在收到相应澄清文件后 24 小时内 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 |  | 在收到相应澄清文件后 24 小时内 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 |  | 投标文件补充、修改等内容 |
| 3.2.3 | 最高投标限价（招标控制价）或其计算方法 |  | 开标七天前公布 |
| 3.3.1 | 投标有效期 |  | 投标截止之日起60 天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 |  | □不要求递交投标保证金 ■要求递交投标保证金 根据平交易【2013】4号文： - 该项目投标保证金的金额为： ￥10000元（壹万圆整） 二、该项目投标保证金必须从投标人基本账户转入下列保证金专用账户（以交易中心业务受理处指定账号为准 ） 收款单位：平顶山市公共资源交易中心 账号：6000 2231 9611 168 开户行：平顶山银行行政中心支行 三、保证金的递交形式为：转账、汇兑、网银。 四、该项目编码编号为：（以交易中心业务受理处指定编码编号为准 ） 本项目编号为：GZS15-10-21-524 （注：各招投标单位在制定招标文件或缴纳保证金时，必须严格按照市公共资源交易中心编制的编码编号填写）。 五、投标人少交保证金属无效缴纳，其它情况需经市公共资源交易中心认可。 六、规定投标保证金到账截止时间为开标前一日24点，节假日除外（超时到账视同未交保证金处理，取消投标资格）。 七、开标当天，投标人携带银行汇款回执单及基本账户开户行证明并加盖投标单位公章，到开标现场核查保证金到账情况。 八、废标项目重新招标时，必须按修改后的招标文件重新缴纳保证金，原缴纳保证金必须及时退还。 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 |  | / |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目的年份要求 |  | 2012年1月1日起至今 |
| 3.6.3 | 签字或盖章要求 |  | 投标人按招标文件规定在相应封面和文本中加盖单位公章和法定代表人或授权代理人进行签字 |
| 3.6.4 | 投标文件副本份数 |  | 肆份 |
| 3.6.5 | 装订要求 |  | 正、副本分别胶装成册，并编制详细目录、逐页标注连续页码（不含已标价工程量清单）。 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 |  | 招标人地址： 招标人名称： （项目名称）投标文件 在 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 |  | 平顶山市公共资源交易中心开标厅(平顶山市新城区祥云路与顺德路交叉口东南角行政综合办公楼七楼)。 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 |  | ■否 □是 |
| 5.1 | 开标时间和地点 |  | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：平顶山市公共资源交易中心开标厅(平顶山市新城区祥云路与顺德路交叉口东南角行政综合办公楼七楼) |
| 5.2 | 开标程序 |  | 密封情况检查：开标现场由各投标人代表检查投标文件密封情况 开标顺序：按投标文件递交的逆顺序 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 |  | 评标委员会构成：5人，其中招标人代表1人（限招标人在职人员，且应当具备评标专家相应的或者类似的条件），专家4人 评标专家确定方式：专家库中随机抽取 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 |  | □是 ■否，推荐的中标候选人数：3 |
| 7.2 | 中标候选人公示媒介 |  | 《中国采购与招标网》、《河南招标采购综合网》、《河南省政府采购网》、《平顶山市政府采购网》、《平顶山建设信息网》、《平顶山市公共资源交易中心》 |
| 7.4.1 | 履约担保、农民工工资担保 |  | 担保的形式：保函 履约担保的金额：中标合同金额的10% 农民工工工资担保：中标合同金额的2% |
| 9 | 需要补充的其他内容 |  |  |
| 9.1 | 资格审查方式 | 资格后审 |  |
| 9.2“暗标”评审 |  |  |  |
|  | 施工组织设计是否采用“暗标”评审方式 | ■不采用 □采用，投标人应严格按照第八章“投标文件格式”中“施工组织设计（技术暗标）编制及装订要求”编制和装订施工组织设计 |  |
| 9.3投标文件电子版 |  |  |  |
|  | 是否要求投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版 | □不要求 ■要求，投标文件电子版内容：投标文件、预算书 投标文件电子版份数：壹份 投标文件电子版形式： U盘 投标文件电子版密封方式：单独放入一个密封袋中，加贴封条，并在封套封口处加盖投标人单位章，在封套上标记“投标文件电子版”字样。 |  |
| 9.4计算机辅助评标 |  |  |  |
|  | 是否实行计算机辅助评标 | ■否 □是，投标人需递交纸质投标文件一份，同时按本须知附表八“电子投标文件编制及报送要求”编制及报送电子投标文件。计算机辅助评标方法见第三章“评标办法”。 |  |
| 9.5投标人代表出席开标会 |  |  |  |
|  | 按照本须知第5.1款的规定，招标人邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人参加开标会。投标人的法定代表人或其委托代理人应当按时参加开标会，并在招标人按开标程序进行点名时，向招标人提交法定代表人身份证明文件或法定代表人授权委托书，出示本人身份证，以证明其出席，否则，视为放弃投标。 |  |  |
| 9.6中标公示 |  |  |  |
|  | 在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在本招标项目招标公告发布的同一媒介予以公示，公示期不少于3个工作日。 |  |  |
| 9.7知识产权 |  |  |  |
|  | 构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 |  |  |
| 9.8同义词语 |  |  |  |
|  | 构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求” 和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。 |  |  |
| 9.9监 督 |  |  |  |
|  | 本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。 |  |  |
| 9.10解释权 |  |  |  |
|  | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |  |  |
| 9.11招标人补充的共他内容 |  |  |  |
|  | 一、报价编制依据： 1、本工程计价方式采用工程量清单计价，执行《建设工程工程量清单计价规范（GB50500—2013）》、《河南省建设工程工程量清单综合单价（2008）》、《河南省安装工程工程量清单综合单价（2008）》规定。 2、材料投报价格参考《平顶山工程造价》2015年第3期并结合市场价自主报价。 材料价格发生变化时，中标人应承担材料价格±5%（包括±5%）的风险，即施工期间该工程所用的主要材料发生的价格涨跌幅度在《平顶山工程造价》2015年第3期材料价格的±5%（包括±5%）范围内时，材料价格风险由中标人承担，结算时不予调整。 3、人工费调整执行豫建标定【2015】第19号文规定，按74元/工日计取。 4、税金执行豫建设标【2011】16号文规定计取。 5、安全文明施工措施费执行豫建设标【2014】57号文，为不可竞争费，不参加商务标评分。发包人编制招标控制价、承包人投标报价时，应按照标准计取，不得优惠，并将安全文明施工措施费单独列项明示，以备监督。 6、社会保障费执行平政[2011]17号文、平建[2011]295号文及豫建设标【2014】29号文，为不可竞争费，招标、投标时应将社保费单列，不得将该项费用计入标底价（拦标价）、投标报价、合同价及结算价。 7、住房公积金、工伤保险为不可竞争费，按规定计取。 8、企业管理费、规费、计日工、总承包服务费、措施项目费等执行豫建设标【2014】28、29号文。 9、定额测定费按规定不计取。 10、措施项目报价中所填入的措施项目报价，应包括《建设工程工程量清单计价规范（GB50500—2013）》的内容。 11、其他项目报价，应包括工程量清单报价表和措施项目报价表以外的，为完成本工程的施工所必须发生的其他费用。 12、本工程量清单报价表中的每一单价（含分项）均应填写单价，对没有填写单价的项目费用，视为已包括在工程量清单的其他单项（含分项）单价中。 13、投标人的投标文件中或招标文件、设计图纸、技术规范要求中所列的施工要求所产生的费用应包括在投标报价中，上述要求凡招标人提供的工程量清单特征描述中未列入的，由投标人在相应的分部分项工程量清单项目的综合单价中考虑，否则视同投标优惠，招标人不单独列项支付。 14、合同价调整的因素： 14.1除发生施工图设计变更、技术核定、现场签证、合同约定需要调整的内容按实际发生调整外，其它均不再调整。①工程量清单中已有的项：当设计变更、技术核定、现场签证及合同约定需要调整的内容的工程量按投标时的投标单价进行调整。②工程量清单未列的项：综合单价由发承包双方协商确定；如与工程量清单中已有的项类似，则根据投标时的投标单价进行调整；如与工程量清单的项不同，由承包人提出，经监理、招标人书面认可后作出调整。发生争议时，由相关主管部门裁定。 二、工程竣工结算 （1）在工程竣工验收的同时，承包方须提供竣工结算报告和完整的工程验收资料，竣工结算报告包括结算书、变更签证、核定、赔偿等，并按时间顺序或编号装订成册。结算资料为工程竣工结算的全部内容。 （2）按照施工合同及投标文件，在中标人承包价基础上调整变更、签证、材差增减等费用，经招标人审定且中标人认可后作为最终竣工结算造价。 三、合同价款的支付方式 中标单位进场后一周内支付10%的工程预付款；施工完毕后支付至合同价款的80%，同时扣回10%的预付款；竣工后，经相关部门验收合格，支付至合同价款的95%；其余5%作为质保金，保修期结束后无息退还。 四、合同价调整原则 经招标人、监理方认可的设计变更、现场签证允许作合同价调整，因设计变更、现场签证发生的主材价格调整按上述第2、14条执行。 五、材料、成品、半成品、设备供应及价格调整办法 （1）所有材料必须符合设计要求及国家有关标准规定，并且具备有关的出厂合格证、材质单及复试报告，出现质量问题，由施工方承担。 （2）所有材料试验及测试费用由投标人承担。 六、招标代理服务费 招标代理服务费实行包干价：人民币壹万圆整。 七、招标实质性要求和条件 1、保修期 不低于2年，从工程验收合格之日起计算。 2、服务要求 投标人应负责消防设施的维护保养，必须具有建筑消防设施维护保养检测资质或委托具有建筑消防设施维护保养检测资质的公司进行维护保养。 投标人售后服务的内容应包括：开展培训、上门服务（包括安装）、保修期内部分配件的更换及国家三包规定以外的售后服务等。 保修期内： 工程及配套设备发生问题需维修，投标人售后服务部门在收到业主方通知后2小时内作出反应，48小时内赶到现场提供维修服务。主要部件出现质量问题时，投标人还应免费更换产品； 保修期外： 保修期结束后，对货物在必要时进行定期维护和修理，更换配件时只收取配件成本费用； 注：投标人在入围后应严格履行其服务承诺。 3、其它 （1）工程质量达到投标文件所报的质量等级。施工中，若因中标人原因造成工程质量未达到投标文件中所报质量等级，中标人应无条件返修并承担由此给招标人造成的一切损失及赔偿费用。在招标人所限定的时间内，中标人不能按要求整改的，招标人有权终止承包合同，并追究由此引起的一切责任。 （2）投标人一旦中标，应保证按招标人的要求，迅速进场组织施工，且必须服从招标人的统一指挥与协调管理。 （3）中标人在投标文件中拟派的项目经理必须与投标报名时一致，否则，视为无效投标；在施工过程中未经招标人同意不得更换。对不称职的施工管理人员，招标人有权要求中标人更换。 （4）施工过程中，中标人如不按合同、投标文件中承诺和招标文件规定的条件履行，招标人有权按违约处理。 （5）本招标文件中未规定的项目，由招标人与中标人在签订施工承包合同进行约定或按发生时的实际情况由招标人代表和监理工程师共同签字认可，并按前述约定结算。 （6）招标人有权对中标候选人进行实地考察。投标人必须对所提供资料的真实性负责，被推荐为中标候选人后，若经招标人考察证实其在投标时提供虚假证明材料骗取中标的，经向建设行政主管部门备案核实后，除取消其中标资格外，还应赔偿由此给招标人造成的损失，涉及违法犯罪的将建议司法部门依法追究其法律责任。 （7）中标人在投标阶段或施工过程中出现安全、质量事故，拖欠农民工工资现象或有不良行为记录，招标人有权取消其中标资格、解除施工合同，中标人赔偿由此给招标人造成的损失。 （8）根据平顶山市劳动和社会保障局、平顶山市建设委员会平劳社监察(2004)1号文件规定，在投标文件中必须对农民工工资保障金做出承诺，并按中标价的2%足额缴纳农民工工资保障金，一旦承包的工程项目中出现拖欠农民工工资的情况，可由建设行政主管部门从该保障金中先予以划支。无承诺者在评标时将实行“一票否决”。 投标人应对上述“招标实质性要求和条件”中的内容逐条作出承诺，承诺条件必须符合或优于招标文件要求，投标人若未按要求承诺的，否决其投标。 八、工程款支付担保和农民工工资保障金 根据豫建建[2006]18号文件、平劳社监察[2004]1号文件规定，招标人在中标公示后无异议，办理中标价10%的工程款支付担保和中标价2%的农民工工资保障金。经中标人确认后交于市招标办集中保管，办理中标通知书及备案手续。 九、备案 1、外地企业中标后，应在项目所在地建设行政主管部门办理单项工程进平备案登记。 2、招标人与中标人签订合同后7日内，应将合同报送平顶山市标准定额站备案。 |  |  |
| 10 | 电子招标投标 |  | ■否 □是，具体要求： |
| 11 | 项目经理出席开标会议 |  | 项目经理在开标时携带注册建造师证（含临时执业证）和本人身份证准时参加开标会议，否则，视为自动弃权。 |

## 1. 总则

### 1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3 招标范围、计划工期、质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）项目经理资格：见投标人须知前附表；

（3）财务要求：见投标人须知前附表；

（4）业绩要求：见投标人须知前附表；

（5）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的；

（3）为本招标项目的监理人；

（4）为本招标项目的代建人；

（5）为本招标项目提供招标代理服务的；

（6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.4.3 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

### 1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

### 1.11 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

## 2. 招标文件

### 2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

### 2.3 招标文件的修改

2.3.1招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。但如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

## 3. 投标文件

### 3.1 投标文件的组成

投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（3）投标保证金；

（4）已标价工程量清单；

（5）施工组织设计；

（6）项目管理机构；

（7）资格审查资料；

（8）投标人须知前附表规定的其他材料。

### 3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.3 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

### 3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为60天。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的或者事先经过招标人认可的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金及同期银行存款利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

### 3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本、资质证书副本等材料的复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附合同、中标通知书、网页版中标公示复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在施工和新承接的项目情况表”应附合同、中标通知书、网页版中标公示复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

### 3.6投标文件的编制

3.6.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.6.4 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.6.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

## 4. 投标

### 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件正副本应分别进行包装，所有副本密封在一起，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人应予拒收。

### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.6.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5. 开标

### 5.1 开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。同时，项目经理在开标时携带注册建造师证（含临时执业证）和本人身份证准时参加，否则，视为自动弃权。

### 5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）设有标底的，公布标底；

（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（8）规定最高投标限价计算方法的，计算并公布最高投标限价；

（9）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（10）开标结束。

### 5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

## 6. 评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

## 7. 合同授予

### 7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

### 7.2 中标候选人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。

### 7.3 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

### 7.4 履约担保

7.4.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额为中标合同金额的10%。

7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 7.5 签订合同

7.5.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

## 8. 纪律和监督

### 8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 8.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

## 9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

## 10．电子招标投标

采用电子招标投标，对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等的具体要求，见投标人须知前附表。

# 第三章 评标办法（综合评估法）

## 评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第八章“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 资质等级 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 项目经理 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 业绩要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 1、上述资格评审时投标单位需提供相关证件原件，原件与投标文件中复印件一致，否则不予认可。 2、投标人所提供的全部原件必须真实合法有效，如有造假骗取中标的，招标人将取消其中标资格。 |  |
| 2.1.3 | 响应性 评审 标准 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第3.2.3项规定 |
|  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 工期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 工程质量 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 |
|  |  | 已标价工程量清单 | 符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量 |
|  |  | 技术标准和要求 | 符合第七章“技术标准和要求”规定 |
| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 |  | 分值构成 (总分100分) | 施工组织设计： 22 分 项目管理机构： 6 分 投标报价：60分 其他评分因素： 12 分 |
| 2.2.2 |  | 评标基准价计算方法 | 评标基准价＝招标控制价（不含安全文明施工措施费、规费、税金、暂列金额）×K+评标报价×（1－K） 其中：评标报价为各投标人有效评标报价（不含安全文明施工措施费、规费、税金、暂列金额，下同），去掉一个最高和一个最低报价后的算术平均值。当有效投标少于5家时（不含5家），则以所有有效评标报价的算术平均值作为评标报价。 K为招标控制价（不含安全文明施工措施费、规费、税金、暂列金额）权重系数，0.1≤K≤0.5，（K为0.1、0.2、0.3、0.4、0.5）在开标现场由投标人代表随机抽取。 注： 投标人的投标报价（不含社会保障费）超过招标人招标控制价（不含社会保障费）的按无效投标处理。 |
| 2.2.3 |  | 投标报价的偏差率 计算公式 | 偏差率=100% ×（投标人报价−评标基准价）/评标基准价 |
| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| 2.2.4（1） | 施工组织设计评分标准（满分22分） | （1）内容完整性和编制水平 | 1~2分 |
|  |  | （2）施工方案与技术措施 | 1~3分 |
|  |  | （3）质量管理体系与措施 | 1~3分 |
|  |  | （4）安全管理体系与措施 | 1~3分 |
|  |  | （5）环境保护管理体系与措施 | 1~3分 |
|  |  | （6）工程进度计划与措施 | 1~3分 |
|  |  | （7）施工进度表或施工网络图 | 1~3分 |
|  |  | （8）资源配备计划 | 1~2分 |
| 以上项目若有缺项，该项为0分；不缺项的，不得低于最低分。 |  |  |  |
| 2.2.4 （2） | 项目管理机构评分标准（6分） | 项目经理 业绩（6分） | 拟派此工程的项目经理2012年1月1日（以合同签订时间为准）至今施工过的合同金额在80万元及以上的类似工程，每提供一份业绩加2分，最多加6分（同时提供合同、中标通知书、网页版中标公示打印页，三者缺一不可，中标公示在网上可查询） |
|  |  | 说明：当项目经理业绩与企业业绩为同一工程时，可以重复计算 |  |
| 2.2.4（3） | 投标报价评分标准（满分60分） | 偏差率 | 偏差率=100% ×（投标人报价−评标基准价）/评标基准价 |
|  |  | 报价评分标准（30分） | 评标报价与评标基准价相等得基本分20分。当评标报价低于评标基准价时，每低1%在基本分20分的基础上加2分，最多加10分；当评标报价低于评标基准价5%以上（不含5%）时，每再低1%在满分30分的基础上扣3分，扣完为止；当评标报价高于评标基准价时，每高1%在基本分20分的基础上扣2分，扣完为止。（计分按四舍五入计算保留2位小数）。 |
|  |  | 分部分项工程项目综合单价评审（15分） | 分部分项工程项目综合单价随机选择10项清单项目。清单项目综合单价以各有效投标报价的（当有效投标人5名及以上时，去掉1个最高、1个最低值）清单项目综合单价的算术平均值作为综合单价基准值。在综合单价基准值95%–103%范围内（不含95%和103%）每项得1.5分，在评标基准值90%–95%范围内（含90%和95%）每项得1分，满分共计15分。超出该范围的不得分。 |
|  |  | 措施项目评审（5分） | 措施项目基准值=各投标人所报措施项目费（当有效投标人5名及以上时，去掉1个最高、1个最低值）的算术平均值。投标所报措施费与措施项目基准值相等得基本分3分。当投标报价低于措施项目基准值时，每低1%在基本分3分的基础上加0.2分，最多加2分；当投标报价在措施项目基准值10%（不含10%）～15%（含15%）时，为5分；当投标报价低于措施项目基准值15%（不含15%）时，每低1%在满分5分的基础上扣0.4分，扣完为止；当高于措施项目基准值时，每高于1%时，在基本分3分的基础上扣0.2分，扣完为止。 |
|  |  | 主要材料单价评审（10分） | 主要材料项目单价选择5项材料，材料的单价以各有效投标报价（当有效投标人5名及以上时，去掉1个最高、1个最低值）材料单价的算术平均值作为材料基准值。在材料基准值95%–103%范围内（不含95%和103%）每项得2分，在材料基准值90%–95%范围内（含90%和95%）每项得1分，满分共计10分。超出该范围的不得分。 |
| 2.2.4（4） | 其他因素评分标准（满分12分） | 企业业绩（6分） | 企业2012年1月1日（以合同签订时间为准）至今施工过的合同金额在80万元及以上的类似工程，提供1份的得基本分2分，每多一份加2分，本项最多得6分。（同时提供合同、中标通知书、网页版中标公示打印页，三者缺一不可，中标公示在网上可查询） |
|  |  | 说明：当项目经理业绩与企业业绩为同一工程时，可以重复计算 |  |
|  |  | 签证变更部分优惠 （0~3分） | 评委结合各投标人的投标文件，综合比较，合理给分，无优惠条款的，得0分。 |
|  |  | 体系认证 （0-3分） | 质量管理、环境管理、职业健康安全管理体系认证证书，提供一项证书加1分，最多加3分，无相应证书得0分。提供证书原件。 |
|  |  | 注：1、以上资料均需提供原件，否则不计分；2、以上若有缺项，该项得0分。 |  |

## 1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人或其授权的评标委员会自行确定。

## 2. 评审标准

### 2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

### 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）施工组织设计：见评标办法前附表；

（2）项目管理机构：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；

（4）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）施工组织设计评分标准：见评标办法前附表；

（2）项目管理机构评分标准：见评标办法前附表；

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

## 3. 评标程序

### 3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.4项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.2项、第1.4.3项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

### 3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对施工组织设计计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对项目管理机构计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C；

（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分D。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C+D。投标人最终得分为所有评委汇总之后的算术平均值。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标。

### 3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

### 3.4 评标结果

3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

# 第四章 合同条款及格式

参照国家建设部、工商行政管理局制定的《建设工程施工合同》（GF-2013-0201）

# 第五章  工程量清单

# 第六章  图  纸

另册提供

# 第七章  技术标准和要求

详见图纸、工程量清单要求及相关图集、规范、标准

# 第八章  投标文件格式

（项目名称）

投  标  文  件

采购编号：PZC2015-5828Ag-52161

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

年        月        日

## 目    录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

二、授权委托书

三、投标保证金

四、已标价工程量清单

五、施工组织设计

六、项目管理机构

七、资格审查资料

## 一、投标函及投标函附录

### （一）投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了          （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）         （¥           ）的投标报价，工期           日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到           。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        （¥       ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.2项和第1.4.3项规定的任何一种情形。

6．                                       （其他补充说明）。

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年        月        日

### （二）投标函附录

| 序号 | 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人 |  |  |  |
| 2 | 投标报价（元）（不含社会保障费） | 小写： 大写： |  |  |
| 3 | 评标报价（元）（不含安全文明施工措施费、规费、税金、暂列金额） | 小写： 大写： |  |  |
| 4 | 社会保障费（元）（含税） |  |  |  |
| 5 | 安全文明施工措施费（元）（不含税） |  |  |  |
| 6 | 规费（元）（不含税） |  |  |  |
| 7 | 税金（元） |  |  |  |
| 8 | 措施项目费（元，不含税）（不含安全文明措施费） |  |  |  |
| 9 | 项目经理 | 姓名 | 专业 | 级别 |
| 10 | 工期 |  |  |  |
| 11 | 质量 |  |  |  |
| 12 | 保修期 |  |  |  |
| 13 | 备注 |  |  |  |

单位名称：                （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字）

日    期：       年       月       日

## 二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：          性别：         年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖单位章）

年       月       日

二、授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人和委托代理人身份证明

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：

委托代理人：                                   （签字）

身份证号码：

年       月       日

三、投标保证金

附保证金转账凭证及开户许可证复印件

四、已标价工程量清单

五、施工组织设计

1. 	投标人编制施工组织设计的要求：编制时应简明扼要地说明施工方法，工程质量、安全生产、文明施工、环境保护、冬雨季施工、工程进度、技术组织等主要措施。用图表形式阐明本项目进度计划以及拟投入主要施工设备、劳动力、项目管理机构等。

2. 图表及格式要求：

附表一  拟投入的主要施工设备表

附表二  劳动力计划表

附表三  进度计划

### 附表一：拟投入本项目的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率（kW） | 生产 能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 附表二：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 附表三：进度计划

1. 投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2. 施工进度表可采用网络图或横道图表示。

六、项目管理机构

### （一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

### （二）项目经理简历表

应附注册建造师执业资格证书等复印件，管理过的项目业绩须附合同、中标通知书、网页版中标公示复印件。

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

## 七、资格审查资料

### （一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### （二）近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

### （三）正在实施的和新承接的项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 开工日期 |  |
| 计划竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

### （四）其他资格审查资料